|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**CASA CIVIL - SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS |  | **MUNICÍPIO:** **PIRAJUÍ** |  | **DATA BASE****FEVEREIRO / 2018** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETO:** | **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** | **PRAZO PROPOSTO** |
| **Obras de infraestrutura urbana – Recapeamento CBUQ** | **INÍCIO: data da assinatura do convênio.** |
|  | **FINAL:720 dias a partir da data da assinatura do convênio** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **SERVIÇO** | UNIDADE | **1ª ETAPA** | **2ª ETAPA** | **3ª ETAPA** | **TOTAL** |
| **PERIODO 720 DIAS** | **PERIODO DIAS** | **PERIODO DIAS** |
| **Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.** | PRAZO DE EXECUÇÃO690 DIAS | **Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.** | PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS | **Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.** | PRAZO: DE EXECUÇÃO**DIAS** |
| 1 | Placa da Obra | M2 | 6 |  |  | 6 |
|  |  | R$ | 5.122,17 |  |  | 5.122,17 |
| 2 | Varrição e limpeza | M2 | 3.428,29 |  |  | 3.428,29 |
|  |  | R$ | 2.302,62 |  |  | 2.302,62 |
| 3 | Imprimação Betuminosa Ligante | M2 | 3.428,29 |  |  | 3.428,29 |
|  |  | R$ | 13.773,07 |  |  | 13.773,07 |
| 4 | Recapeamento asfáltico - CBUQ  | M3 | 102,85 |  |  | 102,85 |
|  |  | R$ | 97.107,74 |  |  | 97.107,74 |
| 5 | Transporte de Material | M³/Km | 6.171,00 |  |  | 6.171,00 |
|  |  | R$ | 6.907,94 |  |  | 6.907,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  |  |  |
| RECURSOS ESTADUAL | 100.000,00 |  |  | 100.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIO | 25.213,53 |  |  | 25.213,53 |
| TOTAL | 125.213,53 |  |  | 125.213,53 |

**ASSINATURA**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALEXANDRE FARIA BARROZO - CREA/SP: 5061404417 - ART/RRT: 28027230180184848**