|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO** CASA CIVIL - SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO  COM MUNICÍPIOS |  | **MUNICÍPIO:**  **PIRAJUÍ** |  | **DATA BASE** **FEVEREIRO / 2018** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETO:** | **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** | **PRAZO PROPOSTO** |
| **Obras de infraestrutura urbana – Recapeamento CBUQ** | **INÍCIO: data da assinatura do convênio.** |
|  | **FINAL:720 dias a partir da data da assinatura do convênio** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **SERVIÇO** | UNIDADE | **1ª ETAPA** | | **2ª ETAPA** | | **3ª ETAPA** | | **TOTAL** |
| **PERIODO 720 DIAS** | | **PERIODO DIAS** | | **PERIODO DIAS** | |
| **Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.** | PRAZO DE EXECUÇÃO  690 DIAS | **Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.** | PRAZO: DE EXECUÇÃO  DIAS | **Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.** | PRAZO: DE EXECUÇÃO  **DIAS** |
| 1 | Placa da Obra | M2 | 6 | |  | |  | | 6 |
|  |  | R$ | 5.122,17 | |  | |  | | 5.122,17 |
| 2 | Varrição e limpeza | M2 | 3.428,29 | |  | |  | | 3.428,29 |
|  |  | R$ | 2.302,62 | |  | |  | | 2.302,62 |
| 3 | Imprimação Betuminosa Ligante | M2 | 3.428,29 | |  | |  | | 3.428,29 |
|  |  | R$ | 13.773,07 | |  | |  | | 13.773,07 |
| 4 | Recapeamento asfáltico - CBUQ | M3 | 102,85 | |  | |  | | 102,85 |
|  |  | R$ | 97.107,74 | |  | |  | | 97.107,74 |
| 5 | Transporte de Material | M³/Km | 6.171,00 | |  | |  | | 6.171,00 |
|  |  | R$ | 6.907,94 | |  | |  | | 6.907,94 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
| PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | |  | |  | |  | |  |
| RECURSOS ESTADUAL | | | 100.000,00 | |  | |  | | 100.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIO | | | 25.213,53 | |  | |  | | 25.213,53 |
| TOTAL | | | 125.213,53 | |  | |  | | 125.213,53 |

**ASSINATURA**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALEXANDRE FARIA BARROZO - CREA/SP: 5061404417 - ART/RRT: 28027230180184848**